污水处理事故池工程

招

标

文

件

招标工程编号：

招标人：            （盖单位章）

二〇一六年三月二十日

投标邀请书

：

我单位拟对污水处理事故池工程施工项目进行招标，现邀请你单位前来参加投标。

招标文件和图纸另以电子版形式发出，请自备存贮设备拷贝。

递交投标文件的截止时间为 2016 年 3 月 25 日  17  时  30  分，地点为  铜陵市第四人民医院总务处    。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

招  标  人： 铜陵市第四人民医院

地 　   址： 铜官山区杨家山路98号

邮      编： 244000

联  系  人： 李东海

电      话： 13905622666

二〇一六年三月二十日

目    录

一   投标须知

二   投标书格式

三   工程量表及主要材料暂定价格表

附件1 制空权委托书

附件2 投标函

附件3 投标报价汇总表

附件4 项目管理机构配备情况表，项目经理履历表

附件5 施工合同

附件6 评标办法

附件7 工程设计施工图（电子版）

一、投标须知

##### 项目概况

##### 招标人

招 标 人：铜陵市第四人民医院

地    址： 铜官山区杨家山路98号

邮    编： 244000

联 系 人： 李东海

电    话： 13905622666

电子邮件： 1035994381@qq.com

##### 招标范围、计划工期和质量要求

3.1 本次招标范围：污水处理事故池工程

3.2 本标段的计划工期：开工日期2016年4月5日，完工日期2016年4月20日，

3.3 本标段的质量要求：合格

##### 投标人的资格要求

4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉

4.1.1资质要求：房屋建筑工程施工总承包三级及其以上，市政公用工程施工总承包三级及其以上。

##### 语言文字、计量单位

5.1 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

5.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 合同方式

本工程采用可调总价承包方式，招标范围内的工程内容依据实际完成工程量结算。

##### 计价方式

本工程采用定额计价。

##### 投标有效期

8.1 本工程投标有效期  5 日历天

8.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

##### 9、踏勘现场

由投标单位自行组织，所发生的费用自理。

##### 10、投标疑问和澄清

10.1投标疑问提出截止时间：2016年3月25日12时。

10.2投标疑问送达地址：铜陵市第四人医院总务处。疑问也可以采用电子邮件方式提交，但必须电话或短信通知招标方联系人。

10.3投标疑问解答时间：2016年3月25日12时前。

10.4投标疑问发送：投标疑问以电子邮件形式发送给投标单位，并电话通知投标方联系人。

##### 11、投标报价

11.1报价依据招标方提供的工程量表和规定定额编制。

11.2 主材依据招标文件的主材暂定价格表的范围的单价进行价差调整，主材暂定价格表中没有的按定额价执行。

11.3 投标人在报价时，可以依据自身实力，在费用定额规定费率的基础上作出让利后进行报价，取费表必须以让利后的费率计取，并在投标报价中加以说明。

##### 12、投标书份数

纸质标书正本壹份，副本壹份。

##### 13、投标书的密封

投标人应将纸质投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋上注明“正本”或“副本”。电子标书应注明工程名称及投标人名称，并放在纸质标书正本密封袋内。在骑缝处和封条上加盖投标人公章和法定代表人印鉴。当投标书正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，投标人应无异议，否则按废标论处。

##### 14、投标书送达地点

铜陵市第四人民总务处，联系人：李东海，电话：13905622666

##### 15、投标书递交截止时间

2016 年 3 月 25日 17时30分（北京时间）

##### 16、迟交的投标文件

招标人在本须知第15条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

##### 17、开标

17.1开标时间及方式：开标时间为2016年4月1日下午15时30分，采用公开开标的方式。

17.2开标地点：铜陵市第四人民医院一号楼六楼会议室。

17.3开标时将邀请所有投标人参加。各投标单位参加开标会议的人数不得超过3人。到场的投标单位代表若是法定代表人应出示本人居民身份证和企业营业执照副本，若是委托代理人应出示有效的授权委托书原件、本人居民身份证及企业营业执照副本。凡不能出示上述有效证件者，其投标文件不予开封并退还给投标人。

17.4由投标人代表检查投标文件密封情况，投标人对检查结果有异议，应在投标书开封前提出。投标书开封后提出，将视为无效。

17.5标书经确认密封无误后，由有关工作人员当众拆封并宣读投标人名称、投标价格、投标工期、质量标准等主要标书内容。

17.6若招标单位宣读投标内容与投标书不符时，投标人有权在开标现场提出异议经当场核查确认后，可重新宣读其投标书。若投标单位在开标现场未提出异议则视为投标人已确认招标单位宣读的结果。

##### 18、投标文件的有效性

18.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。

18.1.1投标文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

18.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章或未经法定代表人签字或盖章的；由委托代理人参加开标，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

18.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

18.1.4自行更改工程量清单数量或项目特征内容的；

18.1.5投标人投标工期超过招标文件规定工期的；

18.1.6未按招标文件格式提供预算书的。

##### 19、评标

19.1评标由评标委员会负责，评标委员会由招标人依法组建，评标委员会由业主组织评委四名，外聘专家一名。

19.2评标由评标委员会负责，采用保密方式进行。

##### 20、评标办法

20.1评标委员会首先对投标人的资质条件和投标文件的有效性进行符合性评审，对不符合招标文件实质性要求的投标文件不再评审。

20.2子标书的内容应与纸质标书的正本内容一致，评标时若电子标书内容与纸质标书内容不一致时，以电子标书内容为准，并修正纸质标书，修正后的纸质标书作为合同的组成部分，不同意修正的视作废标。

20.3对通过符合性评审的投标文件商务部分进行评审，首先评审商务标有无计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

20.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

20.3.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准。若评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的合价为准，并修改单价。

20.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作的继续进行。

##### 21、合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予按本招标文件第20条所确定的中标人。

22、合同条款及格式

22.1 见招标文件所附合同。

##### 23、中标通知书

中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书，并告知未中标的投标人。

##### 24、合同协议书的签订

24.1中标人的投标报价为合同价，实际工程造价时依据合同规定结算。

24.2中标人应在收到中标通知书之日起2日内，与招标人洽谈和签订合同。

##### 25、价款调整和结算

25.1本工程将按经验收合格的已完工程量和规定的定额及投标人作出让利后的费率进行结算。

25.2由于设计变更或业主要求调整引起的已有项目工程量增减，执行投标书相同结算原则。

25.3工程实施时，经双方核定的主材单价，结算时按核定价调整。

#### 二、投标书格式

投标文件由下列内容组成：

1．授权委托书

2．投标函

3．投标报价汇总表

4．工程预算书（含工程项目费用汇总表、单位工程费用汇总表、人材机分析表、价差调整表、直接费表）

5．企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件

三、工程量表

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （工程名称） 的工程施工和保修期内的养护，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）

代理人身份证号码：

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

### 授权委托日期：         年     月     日

工程量清单:

| 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数量 | 单 价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30T防酸碱，防腐浊特制立体化玻璃钢储存罐 | YCHFC32 | T/M3 | 30 |  |  |
| 450防腐三通检查井 | 450*200 | 只 | 2 |  |  |
| 阀门 | 200 | 只 | 2 |  |  |
| 水泵 | WQ7.5kw | 只 | 1 |  |  |
| 波纹管 | HDPE200 | 米 | 200 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

附件二

### 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　            　　　　　　　　　　　　　　　元（小写　　　　　　　　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款和工程建设技术标准的条件承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按约定的工期并按招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工、移交整个工程。

4、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

7、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年     月____日

附件三

### 投标报价汇总表

工程名称：                                                     年  月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 |  | 质 量 |  |
| 投标报价(大写)： |  | 小写： |  |
| （投标报价作出让利情况的说明） |  |  |  |
| （承担设计费的承诺） |  |  |  |
| 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

附件四

### 项目管理机构配备情况表

工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 已承担工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构，上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定处理，。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 项目经理简历表

工程名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规格 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

附件五

施工合同

发包人：铜陵第四人民医院

承包人：

按照《合同法》和《中华人民共和国建筑安装工程管理条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成一致意见，签订本合同，

第一条  工程概况

1.1工程名称：污水处理事故池工程

1.2工程地点：铜官山区杨家山路98号

1.3工期

开工日期：2016年 4月5日

竣工日期：2016年4月20日
    特殊情况不能施工时，经发包人签证，工期顺延。

1.4承包方式：包工包料

1.5承包范围：

1.6暂定合同造价：

第二条  发包人一般责任

2.1委派工地代表，履行合同约定的权利和义务，并协调施工中各方关系。

2.2施工现场的水准和坐标控制点以书面形式交给承包人，并进行现场交验。

2.3提供施工用水用电接入点。

2.4向承包人提供施工图纸三套。

第三条  承包人一般责任

3.1委派工地代表，履行合同约定的权利和义务，并协调施工中各方关系。

3.2严格按照合同、图纸和规范规程组织施工，保证工程质量。

3.4参加发包人组织的设计技术交底。

第四条  工程验收

4.1施工中承包人应认真按照标准规范和设计要求组织施工，随时接受发包人的检查验收，并提供检查的便利条件。

4.2施工中承包人严格执行隐蔽工程和中间验收制度，凡隐蔽工程应提前24小时通知发包人代表，发包人组织验收后承包人方能隐蔽。

4.3工程质量不合格，承包人应按质量要求进行返工，并承担费用。

第五条  材料设备供应

5.1 本工程材料由承包人自购。

5.2承包人采购的材料必须有合格证和必要的检验试验报告。

5.3 所有材料必须经过发包人现场人员验收合格后方可进场。

第六条  安全施工

6.1承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全，发包人不承担承包人或其分包单位雇员的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

6.2承包人在工程施工期间，必须配备专职安全员、配备一定数量的消防灭火器材。

6.3承包人在工程施工期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置漏电保护装置，配电柜必须带锁，由专人看管，定期进行用电检查。

6.4承包人必须采取有效措施确保在建工程已形成工程实体的安全，凡遇基础开挖等需先开挖探坑，经发包人确认后再行施工。

6.5承包人必须采取有效措施确保在建工程已形成工程实体的安全，因承包人原因造成发包人设施设备或在建工程已形成工程实体的损坏，损失由承包人承担。

6.6 承包人应加强安全管理，有关商品砼、大型机械、渣土管理、车辆和行人进出厂证、防台防汛、文明施工，现场测量及文明工地等均按发包人现行有关规定执行。

第七条  文明施工

7.1承包人承建施工标段区域的出口由发包人指定。

7.2承包人在其承建施工标段施工现场按规定设立“五牌一图”（承包人及工地名称牌、安全生产六大纪律宣传牌、防火须知牌、安全无重大事故计数牌、工地主要管理人员名单牌和标段施工平面图）。

7.3施工现场不得堆放建筑垃圾，工程完工，须彻底清扫现场。

7.4文明施工措施费的使用规定和类别：

7.4.1设置施工区域围挡、出入口（大门或升降等）、五牌一图（即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场总平面图）。

7.4.2施工现场临时办公室及地坪、厕所、饮水间、吸烟点、自行车棚等按要求设置。

7.4.3施工场地及道路的硬化。

7.4.4设置洗车台、取水点。

7.4.5现场污染源的控制、粉尘控制（洒水车）、烟尘控制、噪音控制、场地排水、排污 、生活垃圾和建筑垃圾收集点的设置。

7.4.6道路清扫保洁。

第八条  合同价款结算与支付

8.1本工程按验收合格的实际完成工程量结算。

8.3 材料价差调整原则，双方有核定价的按核定价调整。

8.4本工程不预付材料款，进度款按审核后的每月已完工程进度的80%支付。

8.5 工程完工，经验收合格结算后15日内，付至最终结算造价的95%，其余5%作为质量保证金，一年后无质量问题时返还（不计息）。

8.6已完工程结算扣除陆万元设计费后为最终结算造价（本工程发生的设计费壹拾贰万元）。

第九条  竣工验收

9.1工程竣工后，承包人应在竣工10天内向发包人提供竣工验收报告和以下竣工资料一套。

9.1.1增减设计变更文件和工程洽商纪录；

9.1.2隐蔽工程的验收纪录，工程施工实验报告等技术资料；

9.1.3工程竣工图。

9.2发包人收到承包人竣工验收报告后两天内，组织有关部门参加验收。验收五天内如不提出工程不合格意见，视为该工程已验收合格。

9.3未经签证的工程量不得进入结算。

第十条  其它

10.1承包人应按照发包人在规定的工期内保质完成工程，未按期完成工程，每推迟一天扣除承包人伍佰元整违约金。

10.2本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成，可以向合同签订地人民法院起诉。

10.3本合同壹式捌份，双方各执肆份，经双方签字盖章后生效。

发包人：（章）                   承包人（章）：

法定代表人：　　　　　　　　　　法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

经办人：                        经办人：

开户行：                       开户行：

帐号：      帐号：

合同签订时间：

附件六

评标办法

- 本标段采用百分制综合评估法进行评标

- 报价（50分）

- A值的确定，A值为标底价。

- B值的确定
B值为参加投标人的投标报价算术平均值，在A值-15%~+15%范围之外的投标报价(不含-15%和+15%本身)不参与B值的计算。

- 确定评标标准值C
评标标准值C=0.6×A+0.4×B

- 报价评分
（1）报价在C值-10%~+10%范围之外（不含—10%和+10%本身）得0分；
（2）报价在C值－10%~+10%范围内，基础得分40分；每高于C值1%的扣1分，报价每低于C值1%的加1分。

- 施工组织设计（30分）

- 施工进度计划符合工期要求安排合理得6分，较合理得4分，不合理得0分。

- 工期保证措施可靠（含分段施工措施）得6分，较可靠得4分，无法满足工期要求得0分。

- 质量保证措施合理，体系完整得6分，较合理得4分，无法保证质量得0分。

- 总平面图布置合理，内容齐全得4分，较合理得2分，不合理得0分。

- 关键技术措施合理，内容齐全得4分，较合理得2分，无关键技术措施的得0分。

- 安全文明施工措施完整可行得4分，较合理得2分，有明显安全漏洞的得0分。

- 企业和项目机构业绩（10分）

- 2008年以来，承担过类似工程项目（洗浴、酒店）施工并验收合格的得5分，无类似项目但承担过工装施工的得3分，既没承担过类似项目也没承担过工装项目施工的得1分（要有相应施工合同）。

- 项目经理有甲级或乙级资格得2分，丙级资格得1分。

- 有专职质量管理人员（持上岗证）得1分。

- 有预算人员（持证）得1分。

- 有专职安全员（持证）得1分

- 业主印象分（10分）
业主通过考察、参观和了解投标单位已施工或正在施工的项目、企业综合实力、社会信誉以及有无不良记录等情况，可以对投标人作出最高加10分以内的不等加分。